附件1：

**黑龙江省国省道养护工程从业单位信用评价评定标准（试行）**

**表1.国省道养护工程从业单位信用评价投标行为评定标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价内容** | **行为代码** | **评价标准** | **等级和标准** | **备注说明** |
| 投标行为（满分100分，扣完为止。行为代码 GLYHTB） | GLYHTB1-1 | 超越资质等级或出借、借用资质证书进行投标或承揽工程 | 直接列为D级 | 动态调整 |
| GLYHTB1-2 | 以弄虚作假、行贿或其他违法形式骗取中标资格的 | 直接定为D级 | 动态调整 |
| GLYHTB1-3 | 与招标人或与其他投标人串通投标，存在围标、串标等行为的 | 直接定为D级 | 动态调整 |
| GLYHTB1-4 | 资审材料或投标文件虚假，或以其他违法形式骗取中标资格的 | 直接定为D级 |  |
| GLYHTB1-5 | 因违反法律、法规、规章被交通运输部或省交通运输厅、省发展和改革委员会限制投标且在限制期内 | 直接定为D级 | 动态调整 |
| GLYHTB1-6 | 将中标合同转包或违法分包。 | 直接定位D级 |  |
| GLYHTB1-7 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | D级延期半年/次 |  |
| GLYHTB1-8 | 资审申请文件或投标文件虚假未中标 | 20分/次 |  |
| GLYHTB1-9 | 提供虚假材料恶意不良意举报或投诉扰乱市场秩序的 | 20分/次 |  |
| GLYHTB1-10 | 中标后无正当理由放弃中标 | 降一级，20分/次 | 因评标时间过长,材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化及由其他不可抗力导致无法履约的除外 |
| GLYHTB1-11 | 提供虚假投标担保的 | 20分 |  |
| GLYHTB1-12 | 拒不按照招标文件要求提交履约保证金的 | 20分 |  |
| GLYHTB1-13 | 无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标的 | 10分/次 |  |
| GLYHTB1-14 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知。 | 2分/次 |  |
| GLYHTB1-15 | 不及时反馈评标澄清 | 2分/次 |  |
| GLYHTB1-16 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 2分/次 | 因合同谈判原因的除外 |

**表2.国省道养护工程施工从业单位信用评价履约及其他行为评定标准**

| **评价内容** | | **行为代码** | **评价标准** | **等级和标准** | **备注说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约行为（满分100，扣完为止。代码GLYHSG1） | 严重失信行为行为（行为代码GLYHSG1-1） | GLYHSG1-1-1 | 将中标合同转让 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG1-1-2 | 将合同段全部工作内容肢解后分别分包 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG1-1-3 | 发生重大质量或重大及以上安全生产责任事故 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG1-1-5 | 经质量监督机构鉴定合同段工程质量不合格或施工管理综合评定为差 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG1-1-6 | 违反公路工程建设强制性标准 | 30分/次 |  |
| GLYHSG1-1-7 | 将中标合同违法分包 | 30分/次 |  |
| GLYHSG1-1-8 | 承包人疏于管理，分包工程再次分包 | 20分/次 |  |
| GLYHSG1-1-9 | 发生较大安全生产责任事故 | 20分/次 |  |
| 人员、设备管理（满分10，扣完为止。行为代码GLYHSG1-2） | GLYHSG1-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟10日 |  |
| GLYHSG1-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换 | 4分/人次 |  |
| GLYHSG1-2-3 | 项目经理在施工期间不低于原资格更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
| GLYHSG1-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换 | 3分/人次 |  |
| GLYHSG1-2-5 | 技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换 | 0.3分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
| GLYHSG1-2-6 | 安全员或其它注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
| GLYHSG1-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 |  |
| GLYHSG1-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5-1分/台套 |  |
| GLYHSG1-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 |  |
| GLYHSG1-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/人次 |  |
| 质量与进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GLYHSG1-3） | GLYHSG1-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 8分/人次 |  |
| GLYHSG1-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 |  |
| GLYHSG1-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 |  |
| GLYHSG1-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施 |
| GLYHSG1-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 |  |
| GLYHSG1-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 10分/次 |  |
| GLYHSG1-3-7 | 不按设计图纸施工 | 8分/次 |  |
| GLYHSG1-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-3-13 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-3-14 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |
| GLYHSG1-3-15 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 6分/次 | 指交通主管部门组织的督查或项目法人组织的正式检查 |
| GLYHSG1-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 |
| GLYHSG1-3-17 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 |  |
| GLYHSG1-3-18 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 指交通主管部门组织的督查或项目法人发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 |
| GLYHSG1-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/项次 |  |
| GLYHSG1-3-21 | 工地试验室不符合要求 | 1-3分/项次 | 指人员、设备设置、环境不符合合同要求的内容 |
| GLYHSG1-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/项次 |  |
| GLYHSG1-3-23 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 |  |
| GLYHSG1-3-24 | 不配合项目法人进行交工验收 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-3-25 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟10日 |  |
| GLYHSG1-3-26 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 10分 |  |
| GLYHSG1-3-27 | 原材料、工程实体质量抽检未按规定执行，自检频率不符合要求 | 2分/次 |  |
| 财务管理  （满分10，扣完为止。行为代码GLYHSG1-4） | GLYHSG1-4-1 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响；未及时申报工程量和提交计量文件，导致养护资金不能及时支付。 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-4-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备；虚假计量；流动资金不能满足国省道公路养护工程的要求；未按时填报计量支付报表。 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-4-3 | 工程变更弄虚作假；挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响。 | 8分/次 |  |
| GLYHSG1-4-4 | 因施工单位责任造成设计变更增加工程造价100万元及以上的。 | 2-5分/处 |  |
| 安全生产  （满分20，扣完为止。行为代码GLYHSG1-5） | GLYHSG1-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 1分 |  |
| GLYHSG1-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1分 |  |
| GLYHSG1-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 2.5分/次 |  |
| GLYHSG1-5-8 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-9 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-10 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-11 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-12 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 1.5分/次 |  |
| GLYHSG1-5-13 | 从业人员不服从管理GLYHJP1-4-6  对批复意见或审查意见的技术录入信用行为时须明确该行为所属序列：  （一）从业单位因参与公路预防性养护、修复性养护、专项养护、应急养护等养护工程被评价的，属于养护工程序列；  （二）施工企业在公路日常养护、小修保养等养护工程中被评价的，属于小修保养系序列。  方案未落实。  5分/项次  ，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-14 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-5-15 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 10分/次 |  |
|  | GLYHSG1-5-16 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-17 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-18 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-19 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-5-20 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-21 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-5-22 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-23 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 |  |
| GLYHSG1-5-24 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 | 10分/次 |  |
| GLYHSG1-5-25 | 使用伪造的安安全生产许可证 | 15分/次 |  |
| GLYHSG1-5-26 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 5分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格的 |
| GLYHSG1-5-27 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-5-28 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分 |  |
| GLYHSG1-5-29 | 发生一般安全生产责任事故 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-5-30 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 2.5分/次 |  |
| GLYHSG1-5-31 | 未实现安全风险闭环管理的。 | 2分/次 | 未按要求对安全风险进行开工审核、过程监管、完工销号 |
| GLYHSG1-5-32 | 未按省厅要求开展安全生产专项活动或活动开展不符合要求的。 | 2-3分/次 | 未开展安全生产专项活动扣3分/次；活动开展不符合要求扣2分/次 |
| GLYHSG1-5-33 | 未定期开展安全生产隐患排查、建立隐患整改清单，并及时进行整改 | 2分/次 |  |
| 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLYHSG1-6） | GLYHSG1-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石 | 8分/次 |  |
| GLYHSG1-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-6-3 | 施工中破坏生态环境 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-6-4 | 施工过程中造成水土流失，不进行治理 | 4分/次 |  |
| GLYHSG1-6-5 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 1分/次 |  |
| GLYHSG1-6-6 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 6分/次 |  |
| GLYHSG1-6-7 | 乱占土地、草场 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-6-8 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-6-9 | 未按要求签订廉政合同 | 5分/次 |  |
| GLYHSG1-6-10 | 违反廉政合同 | 5分/人次 |  |
| GLYHSG1-6-11 | 与养护相关方协调配合力度不够 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-6-12 | 应急抢险准备不足，抢险工作动作迟缓 | 4分/次 |  |
| GLYHSG1-6-13 | 因养护施工原因造成严重堵车的 | 2分/次 |  |
|  | 其它履约失信行为（行为代码GLYHSG1-7） | GLYHSG1-7-1 | 无正当理由不执行项目法人或现场管理结构指令，不按要求提交相关报表、文件、资料 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-7-2 | 负责人之一未办理规定的请假手续 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-7-3 | 主要施工设备未经批准，擅自调离工地 | 2分/次 |  |
| GLYHSG1-7-4 | 无正当理由不签认监理指令，或拒不执行监理指令 | 3分/次 |  |
| GLYHSG1-7-5 | 委托不符合要求的机构和个人进行施工检测 | 5分/次 |  |
| 其他行为（行为代码GLYHSG2） | | GLYHSG2-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪。 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG2-2 | 存在严重失信行为,作为责任单位被部、省交通运输厅及以上有关部门行政处罚的。 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG2-3 | 被交通运输部通报批评。 | 5分/次 |  |
| GLYHSG2-4 | 被省交通运输厅通报批评。 | 3分/次 |  |
| GLYHSG2-5 | 被省交通运输厅相关直属单位或市级交通运输主管部门通报批评的。 | 2分/次 | 在企业总分扣除 |
| GLYHSG2-6 | 拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务 | 2分/次 | 在单位总分中扣除 |
| GLYHSG2-7 | 企业信用评价自评资料中存在虚报、瞒报等情况，经核查，情节严重的。 | 直接列为C级 |  |
| GLYHSG2-8 | 在申请资质许可、定期检验、资质复查及变更等过程中存在企业业绩等信息弄虚作假的。 | 5分/次 | 在从业单位评价总分中扣除 |
| GLYHSG2-9 | 被省交通运输厅约谈的。 | 1.5分/次 | 在企业总分扣除 |
| GLYHSG2-10 | 被省交通运输厅相关直属单位或市级交通运输主管部门约谈的。 | 1分/次 | 在企业总分扣除 |
| GLYHSG2-11 | 在省公路养护市场信用信息管理系统录入、发布虚假信用信息或报送（提供）虚假证明资料的。 | 1分/项 | 有在建参评项目的 |
| GLYHSG2-12 | 第1次直接定为B级，之后每次降低1级 | 无在建参评项目的 |
| GLYHSG2-13 | 恶意拖欠农民工工资被强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响的 | 直接定为D级 |  |
| GLYHSG2-14 | 因自身原因无法继续履约，被项目法人清退出场或终止合同 | 直接定为D级 |  |

**表3.国省道养护工程技术状况检测与技术服务从业单位信用评价履约及其他行为评定标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约行为（满分100分，扣完为止。行为代码为GLYHJP1） | 严重失信行为  （行为代码GLYHJP1-1） | GLYHJP1-1-1 | 因技术状况检测与评定原因造成重大质量或重大及以上安全事故。 | 直接定位D级 |  |
| GLYHJP1-1-2 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的。 | 直接确定为 D级 |  |
| GLYHJP1-1-3 | 技术状况检测与评定工作不合格。 | 直接定位D级 |  |
| GLYHJP1-1-4 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料。 | 扣10分/份、单次不超过50分 |  |
| GLYHJP1-1-5 | 对省交通运输厅直属单位及市级交通运输主管部门提出整改意见未闭合。 | 扣10分/次 |  |
| GLYHJP1-1-6 | 在«等级证书»注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的。 | 扣5分/参数 |  |
| GLYHJP1-1-7 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的。 | 扣10分/个 |  |
| GLYHJP1-1-8 | 严重违反国家强制性标准。 | 10分/次 |  |
| GLYHJP1-1-9 | 省交通运输厅要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的。 | 10分/次 |  |
| 人员到位  （满分15分，扣完为止。行为代码GLYHJP1-2） | GLYHJP1-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经同意更换。 | 12分/人次 |  |
| GLYHJP1-2-2 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的,或所聘用的试验检测人员被评为信用差的。 | 扣10分/人 |  |
| GLYHJP1-2-3 | 报告签字人不具备资格;试验记录、报告，存在代签事实的。 | 扣2分/份、单次扣分  不超过10分 |  |
| GLYHJP1-2-4 | 评价期内,持证人员数 财务管理  量达不到相应等级标准要求。养护从业单位信用评价投标行为评定标准 | 3分/次 |  |
| GLYHJP1-2-5 | 投标书承诺的其他专业负责人未经同意更换。 | 6分/人次 |  |
| GLYHJP1-2-6 | 检测与评定人员不具备相应执通报批评的。业资格条件。 | 5分/人次 |  |
| 进度管理  （满分20分，扣完为止。行为代码GLYHJP1-3 | GLYHJP1-3-1 | 因自身原因未按合同约定时间提交路况检测与评定成果。 | 12分/次 |  |
| GLYHJP1-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定要求。 | 10分/次 |  |
| GLYHJP1-3-3 | 因自身原因，引起项目推迟开工。 | 10分/次 | 分包工程未按规定报备的（含劳务分包），或者未签订分包合同。 |
| GLYHJP1-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误。 | 10分/次 |  |
| GLYHJP1-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析。 | 6分/次 |  |
| 成果质量  （满分40分，扣完为止。行为代码GLYHJP1-4） | GLYHJP1-4-1 | 因技术状况检测与评定原因引起较大质量事故或者较大安全事故。 | 15分/次 |  |
| GLYHJP1-4-2 | 因技术状况检测与评定原因引起一般质量问题或者一般安全事故。 | 13分/次 |  |
| GLYHJP1-4-3 | 因技术状况检测与评定原因，养护工程项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围。 | 10分/次 |  |
| GLYHJP1-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求。 | 10分/项次 |  |
| GLYHJP1-4-5 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章。 | 5分/项次 |  |
| 其他失信行为  （满分25分，扣完为止。行为代码GLYHJP1-5） | GLYHJP1-5-1 | 在技术状况检测与评定中，违规谋取非法利益。 | 20分/次 |  |
| GLYHJP1-5-2 | 未按合同规定进行现场踏勘。 | 20分/次 |  |
| GLYHJP1-5-3 | 现场踏勘时间滞后，现场踏勘成果未利用。 | 10分/次 |  |
| GLYHJP1-5-4 | 现场踏勘深度不足。 | 10分/次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLYHJP1-5-5 | 提供虚假现场踏勘资料的。 | 10分/项次 |  |
| GLYHJP1-5-6 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律。 | 8分/次 |  |
| GLYHJP1-5-7 | 与违法违规责任事（案）件有关联责任的。 | 直接定为C级 |  |
| GLYHJP1-5-8 | 技术状况检测与评定工作大纲及实施细则未落实。 | 6分/项次 | 分包工程未按规定报备的（含劳务分包），或者未签订分包合同。 |
| 其他行为  （行为代码GLYHJP2） | | GLYHJP2-1-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪。 | 直接定为D级 |  |
| GLYHJP2-1-2 | 存在严重失信行为,作为责任单位被部、省交通运输厅及以上有关部门行政处罚的。 | 直接定为D级 |  |
| GLYHJP2-1-3 | 被交通运输部通报批评。 | 10分/次 |  |
| GLYHJP2-1-4 | 被省交通运输厅通报批评。 | 5分/次 |  |
| GLYHJP2-1-5 | 被省交通运输厅相关直属单位或市级交通运输主管部门通报批评的。 | 2分/次 | 在从业单位评价总分中扣除 |
| GLYHJP2-1-6 | 企业信用评价自评资料中存在虚报、瞒报等情况，经核查，情节严重的。 | 直接列为C级 |  |

**表4.国省道养护工程勘察设计从业单位信用评价履约及其他行为评定标准**

| **评价内容** | | **行为代码** | **评价标准** | **等级和标准** | **备注说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLYHJZ1） | 严重不良行为（行为代码GLYHJZ1-1） | GLYHJZ1-1-1 | 因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上等级安全事故 | 直接定为D级 |  |
| GLYHJZ1-1-2 | 将中标合同转包或违法分包 | 直接定为D级 |  |
| GLYHJZ1-1-3 | 不及时办理资质证书变更手续，由资质许可机关责令限期办理后，逾期仍不办理的。 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-1-4 | 严重违反国家强制性标准。 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-1-5 | 对省交通运输、厅直属单位及市级交通运输主管部门提出整改意见未闭合。 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-1-6 | 省交通运输厅要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的。 | 10分/次项 |  |
| 人员、设备管理（满分25，扣完为止。行为代码GLYHJZ1-2） | GLYHJZ1-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经同意更换 | 12分/人次 |  |
| GLYHJZ1-2-2 | 投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换 | 6分/人次 |  |
| GLYHJZ1-2-3 | 设计人员不具备相应执业资格条件 | 5分/人次 |  |
| GLYHJZ1-2-4 | 投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换 | 6分/人次 |  |
| GLYHJZ1-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 12分/人次 |  |
| GLYHJZ1-2-6 | 未按规定签订劳务用工合同；无职责分工或分工不明确的；因工作人员替换造成工作脱节、资料缺失的。 | 1分/人次 |  |
| GLYHJZ1-2-7 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；主要设备缺（损）。 | 2分/台套 |  |
| GLYHJZ1-2-8 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场。 | 2分/ 次 | 延迟十日为一次 |
| 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLYHJZ1-3） | GLYHJZ1-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次 |  |
| GLYHJZ1-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-3-3 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 6分/次 |  |
| 养护  成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLYHJZ1-4） | GLYHJZ1-4-1 | 因勘察设计原因引起一般质量事故或较大安全事故 | 20分/次 |  |
| GLYHJZ1-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故 | 13分/次 |  |
| GLYHJZ1-4-3 | 因设计原因，项目设计投资的编制存在重大错误 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求 | 10分/项次 |  |
| GLYHJZ1-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 5分/项次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLYHJZ1-4-6 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/项次 |  |
| GLYHJZ1-4-7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 5分/项次 |  |
| GLYHJZ1-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/项次 |  |
| GLYHJZ1-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次 |  |
| GLYHJZ1-4-10 | 因勘察设计原因，引起一般设计变更 | 5分/次 |  |
| 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLYHJZ1-5） | GLYHJZ1-5-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 | 30分/次 |  |
| GLYHJZ1-5-2 | 未按合同规定进失信行地质勘察 | 30分/次 |  |
| GLYHJZ1-5-3 | 设计文件未落实环保要求 | 30分/次 |  |
| GLYHJZ1-5-4 | 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用 | 20分/次 |  |
| GLYHJZ1-5-5 | 地质勘察深度不足 | 20分/次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLYHJZ1-5-6 | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 | 10分/次 |  |
| GLYHJZ1-5-7 | 提供虚假地质勘察资料的 | 10分/项次 |  |
| GLYHJZ1-5-8 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 8分/次 |  |
| GLYHJZ1-5-9 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 6分/项次 |  |
| 其它行为  （行为代码GLYHJZ2） | | GLYHJZ2-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
| GLYHJZ2-2 | 进行虚假投诉 | 20分/次 | 单个合同段单次投诉举报为一次 |
| GLYHJZ2-3 | 信用考核弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 |  |
| GLYHJZ2-4 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 | 在从业单位评价总分中扣除 |
| GLYHJZ2-5 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 10分/项次 | 在从业单位评价总分中扣除 |
| GLYHJZ2-6 | 被交通运输部通报批评 | 15分/次 | 在从业单位评价总分中扣除 |
| GLYHJZ2-7 | 被省交通运输厅通报批评 | 10分/次 | 在从业单位评价总分中扣除 |
| GLYHJZ2-8 | 被省交通运输厅相关直属单位及市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 | 在从业单位评价总分中扣除 |

**表5.国省道养护工程监理从业单位信用评价履约及其他行为评定标准**

| **评价内容** | | **行为代码** | **评价标准** | **等级和标准** | **备注说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约行为（满分100分，扣完为止。代码GLYHZK1） | 严重不良行为（行为代码GLYHZK1-1） | GLYHZK1-1-1 | 分包、转包工程的。 | 直接列为D级 | 动态管理 |
| GLYHZK1-1-2 | 弄虚作假、故意降低工程质量标准的。 | 直接列为D级 | 动态管理 |
| GLYHZK1-1-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理单位负有主要责任的。 | 直接列为D级 | 动态管理 |
| GLYHZK1-1-4 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理单位负有责任的。 | 20分∕次 |  |
| GLYHZK1-1-5 | 严重违反国家强制性标准。 | 10分/次 |  |
| GLYHZK1-1-6 | 对交通运输主管部门或质量监督机构提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的 | 分布扣6、4、2分/次 |  |
| 人员、设备管理（满分30分，扣完为止。行为代码GLYHZK1-2） | GLYHZK1-2-1 | 施工监理人员使用假证书或冒用他人证书从事监理工作。 | 5分/人次 |  |
| GLYHZK1-2-2 | 施工监理工程师同时在两个及以上项目中从业的；未按规定签订劳务用工合同；未对职工进行专项教育和培训。 | 2分/人次 |  |
| GLYHZK1-2-3 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的；未按合同约定调换施工监理人员的；实际到岗监理工程师不足合同约定70%。 | 3分/人次 |  |
| GLYHZK1-2-4 | 未按照合同要求收发、整理、保管有关文件和技术资料，并分类归档。 | 1分/次 |  |
| GLYHZK1-2-5 | 计量部门对试验检测中心仪器设备未进行计量认证，并向质量监督部门申报临时资质。 | 6分/次 |  |
| GLYHZK1-2-6 | 对施工单位在实施工程中所使用的施工机械设备的数量、型号、规格、生产能力、完好率、配套情况及满足施工技术要求的适应性、进场计划与工程进度计划的适应性未进行审查。 | 8分/次 |  |
| 质量管理、安全生产、环境保（满分70分，扣完为止。行为代码GLYHZK1-3） | GLYHZK1-3-1 | 将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 15分∕次 |  |
| GLYHZK1-3-2 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字。 | 10分/次 |  |
| GLYHZK1-3-3 | 在环保事件中负有责任的 | 10分/次 |  |
| GLYHZK1-3-4 | 工程量计量审核不严格，漏报、瞒报、虚计多报。 | 5分/次 |  |
| GLYHZK1-3-5 | 工程出现质量问题，在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理单位负有责任。 | 8分/次 |  |
| GLYHZK1-3-6 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或施工监理计划（规划）、施工监理实施细则未按规定审批的。 | 5分/次 |  |
| GLYHZK1-3-7 | 工程项目出现重大安全生产事故隐患，监理单位负有责任的 | 6分/次 |  |
| GLYHZK1-3-8 | 未按合同要求统计和编制工程进度、工程质量、工程计量支付、人机料动态等情况的月、季、年度报表，绘制全线各主要工程的形象显示、数量显示进度图。 | 2分/次 |  |
| GLYHZK1-3-9 | 未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定 | 5分/次 |  |
| GLYHZK1-3-10 | 监理人员编造《监理日志》的 | 3分∕次 |  |
| GLYHZK1-3-11 | 存在假数据、假资料问题的 | 3分∕项次 |  |
| GLYHZK1-3-12 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时一处书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项次 |  |
| GLYHZK1-3-13 | 未及时、如实报告生产安全事故。 | 6分/次 |  |
| GLYHZK1-3-14 | 对承包人提出的工程施工中的特殊技术处理措施，特殊工艺技术措施和特殊工程材料，未审核确认其可行性。 | 8分/次 |  |
| GLYHZK1-3-15 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理单位负有责任；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显，监理单位负有责任的。 | 10分/次 |  |
| GLYHZK1-3-16 | 对施工现场发现的环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改。 | 3分/次 |  |
| GLYHZK1-3-17 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 5分∕次 |  |
| GLYHZK1-3-18 | 恶意拖欠监理人员工资的 | 1分∕次 |  |
| GLYHZK1-3-19 | 恶意扣压监理人员的监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 1分/人次 |  |
| 其他行为 （行为代码GLYHZK2） | | GLYHZK2-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
| GLYHZK2-2 | 进行虚假投诉 | 20分/次 | 单个合同段单次投诉举报为一次 |
| GLYHZK2-3 | 信用考核弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 |  |
| GLYHZK2-4 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLYHZK2-5 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLYHZK2-6 | 被交通运输部通报批评 | 15分/次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLYHZK2-7 | 被省交通运输厅通报批评 | 10分/次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLYHZK2-8 | 被省交通运输厅相关直属单位及市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 | 在省级综合评价中扣除 |
| GLYHZK2-9 | 工程竣工后未收集、整理编制监理方面的竣工技术资料；负责监督、审查承包人按规定编制工程的交（竣）工资料；主要负责人未参与工程交工验收。 | 8分/次 | 在从业单位评价总分中扣除 |

**表6.国省道养护工程从业单位信用评价良好行为评定标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用良好行为（行为代码GLYHLX） | GLYHLX-1 | 在抢险救灾作出贡献并获得交通运输部、省政府或我厅表彰的抢险救灾从业单位按次给予加分 | 获得交通运输部或省政府表彰加4分，获得省交通运输厅表彰加2分 | 在从业单位级评价总分中加上（以文件发布时间为准），当年累计加分不超过5分 |
| GLYHLX-2 | 在履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到省交通运输厅通报表彰。 | 2分 |
| GLYHLX-3 | 在履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到交通运输部通报表彰。 | 3分 |
| GLYHLX-4 | 所承担的本省单位工程项目获得黑龙江省级奖项。 | 3分 |
| GLYHLX-5 | 所承担的本省单位工程项目获得国家级奖项。 | 3分 |